1. 文書の目的

本ロードマップは claw-code / claw-ui / claw-studio の開発において、

- 完了済み実装

- 現在の到達フェーズ

- 次の実装優先順位

を明確化し、次チャット・次担当・Codex が迷わず再開できる状態を維持することを目的とする。

本書は handover spec と整合し、実装進捗の正本として扱う。

2. 全体構造

本プロジェクトは以下の3層で構成される。

UI層

- claw-studio（本命）

- coding-tool-first workspace

API層

- local-api

- run state owner

Engine層

- claw-code

- execution / model routing

3. 開発フェーズ（刷新）

Phase 0〜5（完了）

（既存そのまま）

Phase 6: claw-studio 基盤（完了）

- Electron + React

- timeline UI

- composer

- sidebar

- polling

- session管理

Phase 7: Workspace完成フェーズ（再定義）

👉 現在の主戦場

Phase 7A: UI shell 確立（完了）

- collapsed sidebar rail

- fixed composer

- timeline-first UI

- context strip

- overlay構造

Phase 7B: Details整理（完了）

- Metadata / Output / Diagnostics 分離

- 通常画面非表示

- 低ノイズ維持

Phase 7C: Project Memory v1a（完了）

- project単位memory

- persistence

- overlay表示

- read-first UI

Phase 7D: Project Memory v2（完了）

- capture flow（timeline → pending）

- Accept / Dismiss

- Rule / Decision / Current Focus

- Pin機能

Phase 7E: Memory hygiene（完了）

- duplicate防止

- remove操作

- empty state

- updatedAt管理

- overlay整理

👉 現在地

👉 Phase 7F: Assistant Suggestion（次）

Phase 7F: Project Memory v3（次実装）

- assistant-suggested candidates

- heuristic検出

- subtle UI

- pending経由必須

- 自動保存禁止

Phase 7G: UX polish（後）

- hover改善

- spacing調整

- interaction smoothing

Phase 8: Execution連携

Phase 8A: Memory → run 注入（v1b）

- Project Memory を contextとして渡す

- contract最小拡張

- local-api 経由

Phase 8B: 実行安定化

- stop強化

- long-run安定

- エラー分類改善

Phase 9: Config整理

- path管理

- binary解決

- settings統一

Phase 10: Packaging

- desktop配布

- userData整理

Phase 11: 拡張

- retry観測

- fallback

- review UI

- 並列実行

4. 現在の到達点

完了

- Engine ✔

- API ✔

- UI基盤 ✔

- Memory v1a ✔

- Memory v2 ✔

- hygiene ✔

- Details整理 ✔

現在地

👉 Assistant Suggestion 実装前

5. 次タスク（明確化）

最優先

👉 Project Memory v3

- assistant提案

- subtle UI

- pending連携

次

- Memory UX polish

- hover / spacing / readability

その次

- run注入（v1b）

- contract拡張

6. やらないこと（現時点）

- AI自動保存

- vector DB

- fuzzy重複

- 複雑なランキング

- dashboard化UI

7. 開発ルール

- spec を source of truth とする

- 実装前に spec を読む

- spec変更はJP/EN両方更新

- claw-studio は run truth を持たない

- local-api は state owner

- UIは常に minimal

8. 現在地サマリ

claw-code    → stable
local-api    → stable
claw-studio  → main battlefield